# Техническое задание: Веб-приложение CarMatch

## Оглавление

- 1. Описание сервиса и бизнес-задач

  - 1.1. Видение и миссия

  - 1.2. Решаемая проблема

  - 1.3. Целевая аудитория

  - 1.4. Бизнес-цели (SMART)

  - 1.5. Уникальное ценностное предложение

  - 1.6. Ключевые метрики успеха (KPI)

  - 1.7. Основные гипотезы

- 2. Описание ключевых разделов и функционала

  - 2.1. Пользовательские роли

  - 2.2. Основные пользовательские сценарии

  - 2.3. Функциональные модули (MoSCoW)

  - 2.4. Wireframes

  - 2.5. Внешние интеграции

- 3. Описание структуры БД

  - 3.1. Полная ERD-диаграмма

  - 3.2. Детальное описание таблиц

  - 3.3. Логика работы данных

  - 3.4. Миграции и наполнение данных

- 4. Технологии и методы взаимодействия

  - 4.1. Технологический стек

  - 4.2. Архитектурная схема

  - 4.3. API спецификация

  - 4.4. Безопасность

  - 4.5. Нефункциональные требования

  - 4.6. План развертывания

  - 4.7. Дорожная карта разработки

  - 4.8. Риски и митигация

- 5. Приложения

  - 5.1. Промпты и шаблоны

  - 5.2. Глоссарий

  - 5.3. Контакты и ответственные

Версия: 1.1
Дата: 25.01.2026
Статус: На рассмотрении

## 1. Описание сервиса и бизнес-задач

### 1.1. Видение и миссия

CarMatch — это интерактивный AI-консультант по подбору автомобилей, который заменяет сложные формы фильтров естественным диалогом на русском языке.

Миссия: Сделать процесс выбора автомобиля таким же простым, как разговор с опытным другом-автолюбителем.

### 1.2. Решаемая проблема

- Для пользователей: Сложность формулировки точных требований к автомобилю через стандартные фильтры

- Для бизнеса: Высокий процент оттока пользователей на этапе сложных форм ввода

- Рыночный разрыв: Отсутствие русскоязычных AI-решений для подбора авто с контекстным диалогом

### 1.3. Целевая аудитория

| Группа | Характеристики | Потребности |
| --- | --- | --- |
| Первичная: Первомашина | Возраст 20-30 лет, бюджет 500к-1.5М руб | Простота, помощь в определении параметров |
| Вторичная: Семейный автомобиль | Возраст 30-45 лет, дети, бюджет 1.5М-3М руб | Безопасность, комфорт, практичность |
| Третичная: Смена автомобиля | Опытные водители, бюджет от 2М руб | Специфичные требования, сравнение с текущим авто |

### 1.4. Бизнес-цели (SMART)

На 6 месяцев после запуска:

Количественные: 1. Привлечь 5,000 зарегистрированных пользователей 2. Достичь конверсии в завершенный подбор 40% 3. Получить 2,000 подписок на email-рассылку 4. Сократить время подбора авто с 15 до 5 минут

Качественные: 1. Создать “wow-эффект” через естественный диалог 2. Сформировать базу предпочтений российских автопокупателей 3. Стать референсом в сегменте AI-консультантов

### 1.5. Уникальное ценностное предложение

- Контекстный диалог — ИИ задает умные уточняющие вопросы

- Русский автоподбор — Специфичная для РФ логика (пробег, ТО, нюансы рынка)

- Полный цикл — От пожеланий до конкретных предложений с ценами

- Простота — Никаких сложных форм и сотен фильтров

### 1.6. Ключевые метрики успеха (KPI)

| Метрика | Цель MVP | Цель Год |
| --- | --- | --- |
| Daily Active Users (DAU) | 100 | 500 |
| Конверсия в подбор | 30% | 45% |
| Средняя оценка (1-5) | 4.0 | 4.5 |
| Время до первого результата | < 3 мин | < 2 мин |
| Retention Rate (7 дней) | 25% | 40% |

### 1.7. Основные гипотезы

- Естественный диалог увеличит завершенность подбора на 25%

- Русскоязычный сленг повысит доверие на 15%

- Подбор с учетом ТО снизит беспокойство о владении на 30%

В начало

## 2. Описание ключевых разделов и функционала

### 2.1. Пользовательские роли

| Роль | Доступ | Описание |
| --- | --- | --- |
| Пользователь | Полный доступ к чату, история диалогов | Зарегистрированный клиент (обязательная регистрация) |
| Администратор | Управление контентом, просмотр статистики | Сотрудник компании |
| Супер-админ | Управление LLM-параметрами, доступ к логам | Технический специалист |

### 2.2. Основные пользовательские сценарии

#### Сценарий 1: Регистрация и первичный подбор

Как новый пользователь, я хочу зарегистрироваться и получить рекомендацию автомобиля, чтобы понять, что мне подходит.

Поток событий: 1. Пользователь заходит на сайт 2. Видит только форму регистрации/входа 3. Регистрируется (email/пароль) 4. После входа попадает в чат 5. Описывает потребности: “Нужна машина для города, экономная” 6. ИИ задает уточняющие вопросы 7. Извлекает 3+ параметра 8. Предлагает 3-5 вариантов автомобилей 9. Показывает детали по каждому (цена, ТО, фото) 10. Система сохраняет результат в историю

#### Сценарий 2: Сравнение вариантов

Как пользователь, я хочу сравнить несколько понравившихся автомобилей, чтобы принять окончательное решение.

#### Сценарий 3: Уточнение по обслуживанию

Как пользователь, я хочу узнать реальную стоимость владения, чтобы не попасть на дорогое ТО.

### 2.3. Функциональные модули (MoSCoW)

#### MVP (Must Have)

- Обязательная регистрация/авторизация

- Чат-интерфейс с историей сообщений

- AI-диалог с извлечением параметров

- Подбор автомобилей (базовая логика)

- Отображение результатов (список + детали)

- Сохранение истории диалогов

#### Расширение V1.1 (Should Have)

- Сравнение автомобилей

- Расчет стоимости владения

- Админка: управление каталогом

- Базовая аналитика диалогов

#### Будущие версии (Could Have)

- Интеграция с авто.ру

- Рекомендации дилеров

- Расширенная аналитика

#### Не в scope (Won’t Have)

- Гостевой режим

- Telegram бот

- Онлайн-покупка

- Кредитный калькулятор

### 2.4. Wireframes

#### Экран 1: Авторизация (единственный доступ без регистрации)

+-------------------------------------------------+
|               [Лого CarMatch]                  |
|                                                 |
|           Добро пожаловать в CarMatch          |
|                                                 |
|  Email: [_________________]                    |
|                                                 |
|  Пароль: [_________________]                   |
|                                                 |
|        [Войти]       [Зарегистрироваться]      |
|                                                 |
+-------------------------------------------------+

#### Экран 2: Чат-интерфейс (после входа)

+-------------------------------------------------+
| [Лого] CarMatch              [User] [Выйти]    |
+-------------------------------------------------+
| Sidebar:                                       |
| • Новый диалог                                 |
| • История:                                     |
|   - 25.03: Семейный авто                       |
|   - 24.03: Спортивная тачка                    |
|                                                 |
+-----------------+-------------------------------+
|                 | История чата:                |
|                 |                               |
|                 | User: Нужна машина для города |
|                 | Bot: Понял! Какой бюджет?    |
|                 |                               |
|                 | [Поле ввода] [Отправить]     |
|                 |                               |
+-----------------+-------------------------------+

### 2.5. Внешние интеграции

| Сервис | Назначение | Статус | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- |
| Yandex Auto Export | Каталог автомобилей с характеристиками | Must | https://auto-export.s3.yandex.net/auto/price-list/catalog/cars.xml |
| Auto.dev API | Детальная информация по автомобилям | Should | https://www.auto.dev/ |
| Dadata API | Нормализация названий авто | Could | https://dadata.ru/api/ |

Примечание: Для MVP используем статический экспорт от Яндекса. В будущем можно подключить Auto.dev API для более детальной информации.

В начало

## 3. Описание структуры БД

### 3.1. Полная ERD-диаграмма

erDiagram
    users {
        integer id PK
        varchar email UK "not null"
        varchar password_hash "not null"
        boolean is_active "default: true"
        boolean is_admin "default: false"
        timestamp created_at "default: now()"
        timestamp last_login
    }
    
    sessions {
        uuid id PK
        integer user_id FK
        varchar status "active|completed|cancelled|error"
        jsonb extracted_params
        jsonb search_results
        timestamp created_at
        timestamp updated_at
        timestamp completed_at
    }
    
    chat_messages {
        bigserial id PK
        uuid session_id FK
        varchar role "user|assistant|system"
        text content
        jsonb metadata
        integer sequence_order
        timestamp created_at
    }
    
    cars {
        integer id PK
        varchar source "yandex|auto_dev"
        varchar source_id
        varchar mark_name "not null"
        varchar model_name "not null"
        varchar body_type
        integer year
        decimal price_rub
        varchar fuel_type
        decimal engine_volume
        integer horsepower
        varchar transmission
        jsonb specs
        jsonb maintenance_costs
        timestamp imported_at
        boolean is_active "default: true"
    }
    
    search_parameters {
        bigserial id PK
        uuid session_id FK
        varchar param_type
        varchar param_value
        decimal confidence "0.0-1.0"
        integer message_id FK
        timestamp created_at
    }
    
    users ||--o{ sessions : "has"
    sessions ||--o{ chat_messages : "contains"
    sessions ||--o{ search_parameters : "extracts"

### 3.2. Детальное описание таблиц

#### Таблица users

CREATE TABLE users (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    is_active BOOLEAN DEFAULT true,
    is_admin BOOLEAN DEFAULT false,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    last_login TIMESTAMP,
    login_count INTEGER DEFAULT 0
);

-- Индексы
CREATE INDEX idx_users_email ON users(email);
CREATE INDEX idx_users_created_at ON users(created_at);
CREATE INDEX idx_users_is_active ON users(is_active) WHERE is_active = true;

#### Таблица cars (каталог из Yandex Auto Export)

CREATE TABLE cars (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    -- Источник данных
    source VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'yandex',
    source_id VARCHAR(100),  -- ID в исходном каталоге
    
    -- Основные характеристики (из Yandex XML)
    mark_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    model_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    body_type VARCHAR(50),
    year INTEGER,
    price_rub DECIMAL(12,2),
    
    -- Технические параметры
    fuel_type VARCHAR(30),
    engine_volume DECIMAL(4,2),
    horsepower INTEGER,
    transmission VARCHAR(30),
    
    -- Дополнительные данные
    color VARCHAR(50),
    drive_type VARCHAR(30),
    
    -- Метаданные
    specs JSONB DEFAULT '{}',
    images TEXT[],  -- массив URL изображений
    description TEXT,
    
    -- Флаги и временные метки
    is_active BOOLEAN DEFAULT true,
    imported_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    
    -- Ограничения
    CONSTRAINT chk_year CHECK (year BETWEEN 1990 AND EXTRACT(YEAR FROM NOW()) + 1),
    CONSTRAINT chk_price CHECK (price_rub > 0)
);

-- Индексы для поиска
CREATE INDEX idx_cars_mark_model ON cars(mark_name, model_name);
CREATE INDEX idx_cars_year ON cars(year);
CREATE INDEX idx_cars_price ON cars(price_rub);
CREATE INDEX idx_cars_body_type ON cars(body_type);
CREATE INDEX idx_cars_fuel_type ON cars(fuel_type);
CREATE INDEX idx_cars_is_active ON cars(is_active) WHERE is_active = true;

#### Таблица sessions

CREATE TABLE sessions (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id INTEGER REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    
    -- Статус и прогресс
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'active' 
        CHECK (status IN ('active', 'completed', 'cancelled', 'error')),
    
    -- Извлеченные параметры (кеширование)
    extracted_params JSONB DEFAULT '{}',
    search_criteria JSONB DEFAULT '{}',
    search_results JSONB DEFAULT '[]',
    
    -- Временные метки
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    completed_at TIMESTAMP,
    
    -- Статистика
    message_count INTEGER DEFAULT 0,
    parameters_count INTEGER DEFAULT 0,
    cars_found INTEGER DEFAULT 0
);

CREATE INDEX idx_sessions_user_id ON sessions(user_id);
CREATE INDEX idx_sessions_status ON sessions(status);
CREATE INDEX idx_sessions_created_at ON sessions(created_at);

### 3.3. Логика работы данных

#### Процесс подбора автомобиля:

- Инициализация сессии - создание записи в sessions

- Сбор параметров - сохранение в search_parameters через диалог

- Поиск в каталоге - запрос к cars с фильтрами

- Ранжирование результатов - расчет релевантности

- Кеширование результатов - сохранение в sessions.search_results

#### Пример SQL запроса для поиска:

SELECT * FROM cars 
WHERE 
    is_active = true 
    AND price_rub <= :budget_max
    AND body_type = :body_type
    AND year >= :min_year
    AND fuel_type = :fuel_type
ORDER BY 
    CASE 
        WHEN mark_name = :preferred_mark THEN 0 
        ELSE 1 
    END,
    price_rub ASC
LIMIT 10;

### 3.4. Миграции и наполнение данных

#### Начальное наполнение каталога:

# Парсинг Yandex Auto Export XML
def import_yandex_catalog(xml_url):
    # 1. Загрузка XML файла
    # 2. Парсинг структуры
    # 3. Преобразование в структуру БД
    # 4. Сохранение в таблицу cars
    pass

#### Планируемый объем данных:

- Автомобили: ~10,000 записей (из Yandex каталога)

- Пользователи: до 5,000

- Сессии: до 50,000

- Сообщения: до 500,000

В начало

## 4. Технологии и методы взаимодействия

### 4.1. Технологический стек

#### Frontend

| Компонент | Технология | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Фреймворк | React 18+ | Стандарт индустрии, TypeScript поддержка |
| Стилизация | CSS Modules | Локальная область видимости, простота поддержки |
| Состояние | Redux Toolkit | Управление состоянием, devtools, TypeScript |
| Роутинг | React Router v6 | Де-факто стандарт для SPA |
| Запросы | Axios + React Query | HTTP клиент, кэширование запросов |
| Чат-компоненты | Custom WebSocket | Полный контроль над логикой чата |
| Сборка | Vite | Быстрая сборка, HMR, современный tooling |
| Язык | TypeScript | Типизация, меньше ошибок |

#### Backend

| Компонент | Технология | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Фреймворк | FastAPI (Python) | Быстрота, асинхронность, автоматическая документация |
| БД | PostgreSQL (бесплатные облачные варианты) | Надежность, JSONB, бесплатные тарифы |
| ORM | SQLAlchemy 2.0 + Alembic | Зрелость, миграции, Type hints |
| Кэш | Redis (если потребуется) | Сессии, кэширование |
| Очереди | Celery (для фоновых задач) | Обновление каталога, аналитика |
| AI инференс | Ollama + Qwen2.5 | Локальный запуск, оптимизация |
| Аутентификация | JWT tokens | Стандарт для SPA |

#### Бесплатный хостинг (варианты):

| Сервис | Для чего | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Vercel | Frontend React | Бесплатно, автоматические деплои |
| Render | Backend FastAPI | Бесплатный tier, PostgreSQL |
| Supabase | PostgreSQL + Auth | Бесплатно до 500MB, аутентификация |
| Railway | Backend + БД | $5 кредит в месяц, потом платно |
| GitHub Pages | Frontend | Бесплатно, только статика |

Рекомендуемая конфигурация для старта: - Frontend: Vercel (бесплатно) - Backend: Render (бесплатный tier) - Database: Supabase PostgreSQL (бесплатно) - AI модель: Локально на Render (в рамках контейнера)

### 4.2. Архитектурная схема

┌─────────────────┐    HTTPS/WSS    ┌─────────────────┐
│   Браузер       │◄───────────────►│   Vercel        │
│   (React SPA)   │                 │   (Frontend)    │
└─────────────────┘                 └─────────────────┘
                                          │
                                          │ API calls
                                          ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│                   Render.com                        │
│  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐ │
│  │  FastAPI    │  │   Ollama    │  │   Celery    │ │
│  │   App       │◄─┤   (Qwen)    │  │   Worker    │ │
│  └─────────────┘  └─────────────┘  └─────────────┘ │
│          │                │                │        │
│          ▼                ▼                ▼        │
│  ┌──────────────────────────────────────────────┐  │
│  │           PostgreSQL (Supabase)              │  │
│  └──────────────────────────────────────────────┘  │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

### 4.3. API спецификация

#### Базовый URL: https://api.carmatch.app/v1

#### Эндпоинты:

##### Авторизация

POST /auth/register
Content-Type: application/json

{
  "email": "user@example.com",
  "password": "securepassword123"
}

Response:
{
  "access_token": "jwt_token_here",
  "user_id": 1,
  "email": "user@example.com"
}

##### Чат-сессии

POST /chat/sessions
Authorization: Bearer {token}

Response:
{
  "session_id": "uuid-here",
  "created_at": "2024-03-27T10:00:00Z"
}

WebSocket: wss://api.carmatch.app/ws/chat/{session_id}

##### Поиск автомобилей

GET /cars/search?budget_max=2000000&body_type=suv&limit=5
Authorization: Bearer {token}

Response:
{
  "count": 3,
  "results": [
    {
      "id": 1,
      "mark_name": "Toyota",
      "model_name": "RAV4",
      "year": 2022,
      "price_rub": 2100000,
      "body_type": "suv",
      "fuel_type": "hybrid",
      "images": ["url1", "url2"]
    }
  ]
}

### 4.4. Безопасность

#### Основные меры:

- HTTPS везде - обязательно для всех сервисов

- JWT аутентификация - access/refresh tokens

- Хеширование паролей - bcrypt с salt

- CORS политика - только trusted domains

- Rate limiting - 60 запросов/минуту на пользователя

- SQL injection protection - через ORM/параметризованные запросы

#### Конфигурация FastAPI security:

from fastapi import Depends, FastAPI, HTTPException
from fastapi.security import HTTPBearer, HTTPAuthorizationCredentials

security = HTTPBearer()

async def get_current_user(
    credentials: HTTPAuthorizationCredentials = Depends(security)
):
    # Валидация JWT токена
    # Проверка пользователя в БД
    return user

### 4.5. Нефункциональные требования

#### Производительность:

| Метрика | Требование | Мониторинг |
| --- | --- | --- |
| Время ответа ИИ | < 4 секунд | 95 перцентиль |
| Поиск автомобилей | < 1 секунды | Среднее время |
| Загрузка SPA | < 3 секунд | Lighthouse |
| Availability | 99% uptime | UptimeRobot |
| Concurrent users | 50+ | Пиковая нагрузка |

#### Масштабируемость:

- Статический фронтенд - легко масштабируется (Vercel)

- Бэкенд без состояния - горизонтальное масштабирование

- Кэширование запросов - Redis для частых запросов

- Асинхронные задачи - Celery для фоновых операций

### 4.6. План развертывания

#### Этап 1: Локальная разработка

# Клонирование репозитория
git clone https://github.com/username/carmatch.git

# Запуск через Docker Compose
docker-compose -f docker-compose.dev.yml up

# Миграции БД
docker-compose exec backend alembic upgrade head

#### Этап 2: Staging окружение (Render)

- Подключение GitHub репозитория к Render

- Настройка environment variables

- Автоматический деплой при push в develop ветку

- Тестирование на staging URL

#### Этап 3: Production (Vercel + Render)

- Frontend: Vercel (из GitHub)

- Backend: Render Web Service

- Database: Supabase PostgreSQL

- Домен: Настройка кастомного домена

### 4.7. Дорожная карта разработки

#### Месяц 1: MVP Core

Недели 1-2: Базовая инфраструктура - [ ] Настройка репозитория (frontend/backend) - [ ] Базовая аутентификация (регистрация/вход) - [ ] Простейший чат-интерфейс

Недели 3-4: AI интеграция - [ ] Настройка Ollama с Qwen2.5 - [ ] Логика извлечения параметров из диалога - [ ] Парсинг Yandex каталога автомобилей

Недели 5-6: Поиск и результаты - [ ] Поисковая система по каталогу - [ ] Отображение результатов - [ ] Сохранение истории диалогов

Недели 7-8: Полировка - [ ] Тестирование - [ ] Оптимизация производительности - [ ] Деплой на staging

#### Месяц 2: Улучшения

- ☐ Админ-панель

- ☐ Расчет стоимости владения

- ☐ Улучшенный поиск

- ☐ Интеграция с Auto.dev API

#### Месяц 3: Масштабирование

- ☐ Кэширование

- ☐ Мониторинг

- ☐ Улучшения UX

### 4.8. Риски и митигация

| Риск | Вероятность | Влияние | Меры митигации |
| --- | --- | --- | --- |
| Ограничения бесплатного хостинга | Высокая | Среднее | Мониторинг лимитов, готовность к миграции |
| Производительность ИИ | Средняя | Высокое | Кэширование ответов, оптимизация промптов |
| Качество данных каталога | Средняя | Среднее | Регулярное обновление, fallback на Auto.dev |
| Отсутствие пользователей | Средняя | Высокое | Маркетинг, referral программа |
| Технические сложности | Низкая | Среднее | Поэтапная разработка, тестирование |

В начало

## 5. Приложения

### 5.1. Промпты и шаблоны

#### System Prompt для Qwen2.5:

Ты — AI-консультант CarMatch, русскоязычный эксперт по подбору автомобилей.

Твоя задача:
1. В дружелюбном тоне помочь пользователю сформулировать критерии
2. Извлекать параметры для поиска из диалога
3. Задавать уточняющие вопросы по приоритетным параметрам
4. После сбора 3+ параметров предлагать поиск

Ключевые параметры для сбора (по приоритету):
1. Бюджет (в рублях)
2. Тип кузова (седан, внедорожник, хэтчбек, универсал)
3. Год выпуска (минимум)
4. Тип топлива (бензин, дизель, гибрид, электро)
5. Коробка передач (автомат, механика)

Стиль общения:
- Используй разговорный русский язык
- Можешь использовать автожаргон уместно
- Будь внимательным к деталям
- Уточняй, если что-то непонятно

Формат вывода (JSON):
{
  "response": "Твой ответ пользователю",
  "extracted_params": [
    {"type": "budget_max", "value": "2000000", "confidence": 0.9}
  ],
  "needs_clarification": ["тип кузова"],
  "ready_for_search": false
}

#### Пример диалога:

Пользователь: Ищу машину до 2 миллионов
AI: Понял, бюджет до 2 млн рублей. Отличный выбор! 
    Для каких задач нужна машина: для города, семьи, или может для поездок за город?

JSON ответа:
{
  "response": "Понял, бюджет до 2 млн рублей. Отличный выбор! Для каких задач нужна машина: для города, семьи, или может для поездок за город?",
  "extracted_params": [
    {"type": "budget_max", "value": "2000000", "confidence": 0.95}
  ],
  "needs_clarification": ["body_type"],
  "ready_for_search": false
}

### 5.2. Глоссарий

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Сессия | Один диалог пользователя с ботом от начала до получения результатов |
| Параметр | Критерий поиска, извлеченный из диалога (бюджет, тип кузова и т.д.) |
| Yandex Auto Export | Бесплатный каталог автомобилей от Яндекса в XML формате |
| Ollama | Фреймворк для запуска LLM моделей локально |
| Qwen2.5 | Многоязычная LLM модель от Alibaba, хорошо работает с русским |
| CSS Modules | Подход к CSS, где стили локальны для каждого компонента |

### 5.3. Контакты и ответственные

| Роль | Ответственный | Контакты |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Иван Петров | ivan@carmatch.ru |
| Frontend Lead | Алексей Смирнов | alexey@carmatch.ru |
| Backend/AI Engineer | Мария Иванова | maria@carmatch.ru |

### Ключевые моменты для реализации:

- Обязательная регистрация - сразу собираем базу пользователей

- Бесплатный стек - Vercel (frontend) + Render (backend) + Supabase (DB)

- Локальный AI - Ollama с Qwen2.5 для контроля стоимости

- CSS Modules - простота поддержки, изоляция стилей

Документация готова к старту разработки. Рекомендуется начать с настройки репозитория и базовой инфраструктуры.

В начало